**山东省企业就业失业数据采集系统**

**项目需求变更申请表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 版本描述 | 责任人 | 日期 | 备注 |
| V1.0 | 初始编辑 | 冯蒙博 | 2020.4.1 |  |
| V2.0 | 更改细则 | 冯蒙博 | 2020.4.1 | 定稿发布 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本信息** | | | | | | | |
| **项目名称** | 山东省企业就业失业数据采集系统 | | | | | | |
| **项目预交付期** | 2020.7.6 | | **需求确定时间** | | 2020.3.18 | |
| **项目负责人** | 冯蒙博 | | **项目开发负责人** | | 冯蒙博 | |
| **项目组成员** | **角色** | **姓名** | | **邮箱** | | **电话** |
| **管理人员** | 管理人员 | |  | |  |
| **项目经理** | 项目经理 | |  | |  |
| **分析人员** | 分析人员 | |  | |  |
| **开发人员** | 开发人员1 | |  | |  |
| 开发人员2 | |  | |  |
| **测试人员** | 测试人员1 | |  | |  |
| 测试人员2 | |  | |  |
| **技术联络员** | 技术联络员 | |  | |  |
| **部署人员** | 部署人员 | |  | |  |
| **培训师** | 培训师 | |  | |  |
| **二、项目变更申请** | | | | | | |
| **变更申请人** | 山东省政府部门 | | **变更日期** | | 2020.4.1 | |
| **变更类型** | █增加 □删除 □修改 | | **变更优先级** | | █特级 □普通 □建议 | |
| **变更描述** | 要求系统信息能够在用户手机移动端进行报送 | | | | | |
| **变更详细内容** | 设计实现增加手机客户端对接用户模块，企业信息模块和数据管理模块。实现利用手机进行登录，并可以实现企业信息备案和企业数据填报功能。  1. 分析新增需求并整改需求规格说明书  2. 根据新增需求进行成本再估算  3. 根据新增需求适配现有进度计划并进行修改  4. 根据新增需求，分析并整改设计阶段的系统结构设计及界面原型设计 | | | | | |
| **完成建议** | 该需求变更提出处于系统设计阶段，可对其再进行需求分析进行整改，可通过调整工期，增添人力资源等方式及时完成设计阶段任务。 | | | | | |
| **三、项目影响分析** | | | | | | |
| **进度影响** | **增加工作量** | 此次变更增加工作量约10人/天 | | | | |
| **基线影响** | 此次变更对基线有影响 | | | | |
| **项目进度影响** | 此次变更可能对项目交付产生延期影响 | | | | |
| **功能影响** | **软件性能影响** | 此次变更可能对数据库及软件性能有一定影响 | | | | |
| **日期变动** | 交付时间向后延长10天，预计为2020.7.16 | | | | | |
| **四、审核** | | | | | | |
| **审核意见** | 通过审核 | | | | | |
| **项目开发负责人** | 冯蒙博 | | **签字日期** | | 2020.4.2 | |
| **项目负责人** | 冯蒙博 | | **签字日期** | | 2020.4.2 | |
| **技术负责人** | 冯蒙博 | | **签字日期** | | 2020.4.2 | |
| **客户确认代表** |  | | **签字日期** | |  | |
| **备注** | 以上所有项目变更，都须由双方代表同意执行，并填写此变更单。 | | | | | |